Informe Semanal No.

**FECHA:** 21 de marzo del 2014

**HORA:** 7:00 pm

**MIEMBROS DEL EQUIPO**

* Daniel Cubides
* Ana Torres
* Julian Cardenas
* Fabian Moreno

**FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:** 28 de marzo del 2014

**ASUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS**

* Conformación y filosofía de la empresa :
* Seguimiento de actividades de la semana 2 :
* Planificación de la semana 3:

# **Avance de actividades de la conformación de la empresa:**

Tras haber establecido una filosofía empresarial clara, empezamos a registrar y documentar todos los documentos de legalidad de la empresa, al igual que conseguir y diseñar las url de la empresa y dejar en funcionamiento las herramientas de planeación. Del proceso de conformación de empresa se han adelantado los siguientes documentos:

* Primera Versión del acta de constitución.
* Nombre de la empresa en cámara y comercio.
* Tipo de empresa.
* Filosofía de la empresa.
* Roles de los integrantes.
* Registro Unico Tributario.
* Registro de informacion Tributaria.
* Registro Único Empresarial y Social.
* Registro Único de Proponentes.
* Escritura publica.

# **Revisión estado de avance de las tareas de la semana 1:**

A lo largo de la semana, se trataron los temas relacionados con la filosofía, los documentos legales de esta y el desarrollo de herramientas técnicas como la página web de la empresa.

Se acordó finalizar con todos los ítems sobre la filosofía de la empresa y los documentos legales, así como también se acordó documentar las memorias de la empresa, para finalizar la semana se asignaron nuevamente algunas tareas debido a que uno de los socios de la empresa decidió no hacer parte de ella

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **TAREA ASIGNADA** | **% AVANCE TAREA** | **FECHA/HORA ENTREGA TAREA** |
| **Daniel Cubides** | Manejo de los documentos legales de la empresa | 100% | 23/03/14 20:00 |
| **Fabian Moreno** | Desarrollo de la plataforma móvil de la empresa | 100% | 23/03/14 20:00 |
| **Julian Cárdenas** | Desarrollo de la plataforma móvil de la empresa | 100% | 23/03/14 20:00 |
| **Ana Torres** | creacion de la filosofía de la empresa | 100% | 23/03/14 20:00 |

1. **Asignación de las tareas de la semana 2:**

Para la siguiente semana, se planea realizar la conformación y presentación de la empresa encargada de proveer la solución al problema planteado por el cliente, junto con la documentación correspondiente a la empresa.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Tarea asignada** | **Trabajo en Horas/Semana** | **Fecha/Hora entrega tarea** |
| **Daniel Cubides** | Acta de constitución de la empresa, Documentos pendientes adicionales, Presentación de la empresa | **8** | 26/03/14 20:00 |
| **Fabian MorenoDivisión** | Modificación del contenido web, separación de dominios. | **8** | 26/03/14 20:00 |
| **Julian Cárdenas** | Planeación general, y control de herramientas | **8** | 26/03/14 20:00 |
| **Ana Torres** | Acta de constitución de la empresa, Documentos pendientes adicionales, Presentación de la empresa | **8** | 26/03/14 20:00 |

*Siendo las 4:30, del día 20 de marzo se da por terminada la reunión, en constancia firman:*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DANIEL CUBIDES** **JULIAN CARDENAS**

Gerente de Comunicaciones Gerente de Planeación

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**FABIO MORENO ANA TORRES**

Gerente de Desarrollo Gerente de Calidad