Informe Semanal No. 1

**FECHA:** 14 de marzo del 2014

**HORA:** 7:00 pm

**MIEMBROS DEL EQUIPO**

* Daniel Cubides
* Ana Torres
* Julian Cardenas
* Daniel Flechas
* Fabian Moreno

**FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:** 21 de marzo del 2014

**ASUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS**

* Conformación de la empresa :
* Seguimiento de actividades de la semana 1 :
* Planificación de la semana 2:

# **Definición de actividades de la conformación de la empresa:**

Para la conformación de la empresa Software factory que participará en la convocatoria hecha por el Ingeniero Ismael Castañeda con el producto de *Informationis systema* se han establecido roles gerenciales para cada uno de los integrantes del grupo:

* Gerente de soporte.
* Gerente de desarrollo.
* Gerente de calidad.
* Gerente de planeación.
* Gerente de comunicaciones.

Esto con el fin de distribuir, y coordinar esfuerzos para ejecutar las acciones necesarias para llevar el proyecto a fin término.

Del proceso de conformación de empresa se han adelantado las siguientes actividades:

* Primera Versión del acta de constitución.
* Nombre de la empresa
* Tipo de empresa
* Filosofía de la empresa
* Roles de los integrantes
* Registro Unico Tributario
* Registro de informacion Tributaria
* Registro Único Empresarial y Social
* Registro Único de Proponentes

# **Revisión estado de avance de las tareas de la semana 1:**

De primera mano, se acordó indagar acerca de las tecnologías y herramientas a usar para el desarrollo del proyecto, cuya finalidad es proveer una solución al problema planteado en la invitación del cliente a la convocatoria. Para la realización de la aplicación, se optó por utilizar el lenguaje .NET, en el framework Visual Studio 2010 debido a sus facilidades para el desarrollo de aplicaciones Web; Para la creación del repositorio correspondiente a dicha aplicación, se acordó utilizar Git por su versatilidad y su amigabilidad con el usuario. Finalmente, para el seguimiento y control del desarrollo del proyecto, se decidió usar la herramienta dotProject.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **TAREA ASIGNADA** | **% AVANCE TAREA** | **FECHA/HORA ENTREGA TAREA** |
| **Daniel Cubides** | Indagación de herramientas de desarrollo | 100% | 14/03/14 20:00 |
| **Fabian Moreno** | Indagación de herramientas de desarrollo | 100% | 14/03/14 20:00 |
| **Julian Cárdenas** | Indagación de herramientas de seguimiento de proyecto. | 100% | 14/03/14 20:00 |
| **Daniel Flechas** | Indagación de herramientas de seguimiento de proyecto. | 100% | 14/03/14 20:00 |
| **Ana Torres** | Indagación de herramientas de desarrollo | 100% | 14/03/14 20:00 |

1. **Asignación de las tareas de la semana 2:**

Para la siguiente semana, se planea realizar la conformación de la empresa encargada de proveer la solución al problema planteado por el cliente, junto con la documentación correspondiente a la empresa.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Tarea asignada** | **Trabajo en Horas/Semana** | **Fecha/Hora entrega tarea** |
| **Daniel Cubides** | Acta de constitución,  Documentación de la empresa. | **8** | 19/03/14 20:00 |
| **Fabian Moreno** | Documentación de la empresa. | **8** | 19/03/14 20:00 |
| **Julian Cárdenas** | Documentación de la empresa. | **8** | 19/03/14 20:00 |
| **Daniel Flechas** | Documentación de la empresa. | **8** |  |
| **Ana Torres** | Acta de gestión de los involucrados, Documentación de la empresa. | **8** | 19/03/14 20:00 |

*Siendo las 9:30, del día 14 de marzo se da por terminada la reunión, en constancia firman:*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DANIEL CUBIDES** **JULIAN CARDENAS**

Gerente de Comunicaciones Gerente de Planeación

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**FABIO MORENO ANA TORRES**

Gerente de Desarrollo Gerente de Soporte

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DANIEL FLECHAS**

Gerente de Calidad